# Лабораторийн ажил 2 SRS-ийн хүрээ ба мөрдөх хүснэгт

Төсөл: FoodFlow. Энэ долоо хоногт ямар шаардлагыг баримтад оруулах, ямар хэсгийг дараа бичих, таван шаардлагыг яаж шалгахыг тогтоов. IEEE 830-ийг SRS-ийн бүтэц, ISO/IEC/IEEE 29148-ийн найман шинжийг шаардлагаа хянах шалгуур болгож хэрэглэсэн.

## 1 Нэг хуудасны SRS Scope Charter

Зорилго: Нэвтэрсэн хэрэглэгч хоол сонгоод сагслах, хаяг ба төлбөрийн арга оруулж захиалах, төлөв/түүхээ харах FoodFlow-ийн эхний хувилбарыг тайлбарлана. Уншигчид нь product owner, frontend/backend хөгжүүлэгч, QA, support баг. Систем ажиллаж эхэлсэн мэт дүр эсгээгүй; энэ бол баримтын хүлээгдэж буй хүрээ.

| Шийдвэр | Функц | Яагаад |
| --- | --- | --- |
| Оруулна | Menu list, search, food detail (FR-01–03) | Хүн сонголт хийхгүй бол захиалга эхлэхгүй. |
| Оруулна | Cart, тоо, устгах, нийт үнэ (FR-04–07) | Захиалахаасаа өмнө мөнгөн дүнг шалгах хэрэгтэй. |
| Оруулна | Хаяг, хүргэлтийн цаг, төлбөр, захиалга (FR-08–11) | Эхний хувилбарын үндсэн гүйлгээ. |
| Оруулна | Төлөв, цуцлалт, түүх, баталгаажуулалт (FR-12–15) | Нэг удаагийн захиалгаас цааш хэрэглэгчээ дэмжинэ. |
| Хасна | Рестораны admin CMS | Энэ баримт customer талын release-1-ийг тодорхойлно; partner бүтээгдэхүүн тусдаа. |
| Хасна | Courier route optimization | Хүргэлтийн зам тооцоолох систем нь тусдаа ажиллагааны бүтээгдэхүүн. |
| Хасна | Картын нууц дугаарыг FoodFlow-д хадгалах | Payment provider төлбөрийн нууц мэдээллийг өөрөө боловсруулна. |
| Хойшлуулна | Promo, loyalty | Эхний захиалгын үндсэн урсгалд заавал хэрэггүй. |
| Хойшлуулна | Газрын зураг дээр live courier харах | Release-1-д текст төлөв хангалттай; дараа үр ашгийг шалгана. |

Хил ба таамаг: Веб хэрэглэгчийн хэсэг HTTPS/JSON API-тай ажиллана; төлбөр, мессеж хоёр нь гаднах үйлчилгээ. Захиалгын нийт дүн төгрөгөөр тооцогдоно. Сонголт/хасалт өөрчлөгдвөл FR болон W04-ийн архитектурын холбоосыг шинэчилнэ.

“Just enough” шийдвэр: Энэ хувилбарт зөвхөн хэрэглэгчийн нэг захиалгыг эхнээс нь дуустал хийх мэдээллийг SRS-д орууллаа. Маркетингийн өсөлт, ресторан ажилтны бүрэн удирдлага, хүргэлтийн замын алгоритмыг одоо дэлгэрүүлбэл шалгах боломжтой үндсэн 20 шаардлагаа будлиулна.

Тусад нь хэвлэхэд зориулсан Scope Charter файлд энэ хэсгийн хуулбар бий.

## 2 IEEE 830-ийн хэсгүүдийг FoodFlow-д байрлуулах нь

Энд нэг мөрд яг нэг төлөв өгсөн: complete, planned W3 эсвэл n-a. W02-ын үеийн зураглал учраас W03-д дараа нь хийсэн зүйлсийг W02 дээр “complete” гэж буцаан бичээгүй.

| IEEE 830-ийн хэсэг | FoodFlow-д бичих агуулга | W02 үеийн төлөв | Учир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Purpose | SRS-ийг хэн, юунд ашиглах | complete | Charter-ийн зорилго бичигдсэн. |
| 1.2 Scope | Release-1 болон гаднах зүйлс | complete | Дээрх оруулах/хасах шийдвэр бий. |
| 1.3 Definitions | FR, NFR, order, idempotency | planned W3 | W03 хавсралтын нэр томьёонд бичнэ. |
| 1.4 References | Лекц, handout, стандарт | complete | Доор жагсаав. |
| 1.5 Overview | Баримтын хэсгийн танилцуулга | complete | Энэ зураглал өөрөө чиглүүлнэ. |
| 2 Overall Description | Хэрэглэгч, хамаарал, хязгаар | planned W3 | Хэрэглэгчийн урсгалаас дэлгэрүүлнэ. |
| 3.1 External Interfaces | Веб UI, API, payment, notification | planned W3 | Endpoint-ийн гэрээ W03-д эхэлнэ. |
| 3.2 Functional Requirements | FR-01–15 | planned W3 | W02-д зөвхөн таван жишээ. |
| 3.3 Performance/Quality | NFR-01–05 | planned W3 | W03-д таван хэмжүүр оруулна. |
| 3.4 Design Constraints | HTTPS, raw card storage байхгүй | planned W3 | Үүнийг архитектурын шийдэлтэй андуурахгүй. |
| Hardware Interfaces | Тусгай төхөөрөмжтэй шууд холболт | n-a | FoodFlow нь веб/HTTP систем; тусгай төхөөрөмжийн порт хэрэглэхгүй. |
| Appendices/Traceability | Эх сурвалж, test, glossary | planned W3 | Доорх 8 баганатай хүснэгтийг өргөжүүлнэ. |

SRS нь систем юу хийхийг хэлнэ. W04-ийн SDD/arc42 нь хэсгүүд үүнийг яаж хувааж хэрэгжүүлэхийг тайлбарлана. Жишээ нь “нэг удаа захиалга үүснэ” нь FR-11; Redis key ашиглах нь архитектурын шийдвэр.

## 3 Эхний таван шалгаж болох шаардлага

“MUST” нь эхний хувилбарт заавал биелэх эрэмбэ. Өгүүлбэр дотор “should” гэх хэмжүүргүй сул үг ашиглаагүй. Эзэн гэдэг нь хянан батлах үүрэг; бодит хүний ярилцлага болсон гэж бичээгүй.

| ID | Төрөл / эрэмбэ | Шаардлага ба pass/fail хязгаар | Шалгах арга | Эх сурвалж / эзэн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | FR / MUST | Идэвхтэй хоолны нэр, үнэ, зураг, товч тайлбарыг Menu-д харуулна; 10 active өгөгдлийн 10 нь харагдаж, inactive 0 байна. | Test, 10 active + 2 inactive fixture | FoodFlow хэрэглэгчийн урсгал; Product owner |
| FR-04 | FR / MUST | Add to Cart хийхэд сонгосон food_id quantity=1-ээр сагсанд нэмэгдэнэ; badge +1, ID зөв байна. | Test, нэг click ба cart API шалгах | Анугийн UI/API холболтын хэрэгцээ; Frontend owner |
| FR-11 | FR / MUST | Зөв сагс, хаяг, төлбөртэй үед Place Order яг нэг захиалга үүсгэж order_id буцаана; HTTP 201, duplicate=0. | Integration test, ижил Idempotency-Key-тэй 2 хүсэлт | Checkout story; Backend owner |
| NFR-01 | NFR / MUST | Menu-ийн LCP 30 mobile run-ийн p75 дээр ≤2.5 секунд байна. | Analysis + performance test | Google web.dev + Akamai хурдны судалгаа; QA |
| NFR-03 | NFR / MUST | Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн order-ийг уншина; 100 эрхгүй хүсэлтээс мэдээлэл алдсан нь 0. | Security test, өөр user-ийн 100 ID | Номин support, Анугийн алдааны хэлбэр; Backend owner |

Өгөгдсөн үед → хийхэд → ажиглах үр дүн. FR-01: 10 active, 2 inactive хоол өгсөн үед Menu нээхэд active 10 харагдаж inactive 2 харагдахгүй. FR-04: хоосон cart өгсөн үед Burger-ийн Add дарахад cart-д Burger quantity=1 болно. FR-11: зөв checkout өгсөн үед ижил key-ээр хоёр удаа дарахад нэг order_id л үүснэ. NFR-01: 30 mobile run өгсөн үед p75 LCP 2.5 секундээс ихгүй. NFR-03: A хүн B-ийн 100 order ID туршихад ганц ч B-ийн өгөгдөл буцахгүй.

NFR-01-ийн 2.5 секундын тоо нь Google-ийн LCP тайлбар-аас; Akamai-ийн e-commerce хурдны судалгаа нь удаашрал хэрэглэгчид нөлөөлдгийг дэмждэг. Akamai яг 2.5 секунд тогтоосон гэж мэдүүлээгүй; энэ хоёр эх сурвалжийн үүргийг ялгав.

## 4 ISO 29148-ийн найман шинжийг хурдан шалгах нь

Correct: FoodFlow-ийн бодит хэрэгцээ мөн үү? Unambiguous: “хурдан” гэх хоёр утгатай үг үлдсэн үү? Complete: оролт, үр дүн, алдаа бий юу? Consistent: FR-11-ийн үнэ FR-07-той зөрөх үү? Ranked: must/should/could нэг дүрэмтэй юу? Verifiable: pass/fail хэмжиж болох уу? Modifiable: нэг ID-д нэг утга орсон уу? Traceable: эх сурвалж ба test рүү очиж болох уу? W03-д 20 шаардлагад энэ шалгуурыг ашиглана.

## 5 Найман баганатай Traceability Matrix

| ID | Source | Owner | Verification | Dependency | Risk | Status | Last-Reviewed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | FoodFlow хэрэглэгчийн урсгал | Product owner | TC-FR01 | Catalog API | Medium | W02 draft | 2026-09-28 |
| FR-04 | W01 Ану persona: UI/API холболт | Frontend owner | TC-FR04 | FR-01 | High | W02 draft | 2026-09-28 |
| FR-11 | Checkout story | Backend owner | TC-FR11 | FR-04/08/10, NFR-02 | High | W02 draft | 2026-09-28 |
| NFR-01 | Google LCP + Akamai судалгаа | QA | TC-NFR01 | FR-01 | Medium | W02 draft | 2026-09-28 |
| NFR-03 | Order ownership ба W01 support | Backend owner | TC-NFR03 | FR-12/14 | High | W02 draft | 2026-09-28 |

W03-д бүх 20 шаардлагыг энэ загвараар үргэлжлүүлнэ. Ярилцлагын бодит эх сурвалж байхгүй хэсгийг “FoodFlow хэрэглэгчийн урсгал” гэж шударгаар тэмдэглэсэн; “Product owner interview” гэж худал бичээгүй.

## 6 Peer review-д явуулах ноорог ба DoD

Багт өгөх ноорог: “FoodFlow-ийн charter, 12 хэсгийн SRS зураглал, 5 шаардлага, 8 баганатай matrix-ийг шалгаад FR-11-ийн duplicate boundary болон FR-04-ийн persona холбоо ойлгомжтой эсэхийг комментод бичиж өгнө үү.” Энэ зурвасыг бодит багт илгээсэн гэж үзэхгүй. Confluence-ийн хувийн зайд нийтэлсэн гэж мэдүүлэхгүй.

| Шалгуур | Байдал |
| --- | --- |
| Scope Charter, SRS зураглал, 5 testable шаардлага, 8 багана | Бэлэн. |
| Persona-ийн өвдөлттэй мөрдөх холбоо | FR-04, NFR-03-аар холбосон. |
| Хөрш багт ноорог илгээх, Confluence-д нийтлэх | Бодит баг/ажлын зай шаардлагатай; илгээсэн гэж тэмдэглээгүй. |

Эргэцүүлэл: IEEE 830 хэсэгтэй байх нь хангалтгүй, ISO-ийн Verifiable шинж оролт ба шалгах босгыг шаарддаг. W01-ийн persona-г эх сурвалж баганад оруулахгүй бол ямар хүний асуудлыг шийдэж байгааг W04 хүртэл алдана.

Эх сурвалж: Хавсаргасан Week 02 handout; Lecture 02 pp. 4–5, Lecture 03; IEEE 830 ба ISO/IEC/IEEE 29148-ийн агуулгыг лекцийн тайлбараар хэрэглэлээ.