# FoodFlow — SRS Scope Charter

UE-2 · Шинэчилсэн: 2026-10-13 · Төлөв: хянан батлуулах ноорог.

## Зорилго ба уншигч

FoodFlow-ийн шаардлагын тодорхойлолт (Software Requirements Specification, SRS) нь хоол сонгохоос захиалгын дараах хяналт хүртэлх хэрэглэгчийн урсгалыг тодорхойлно. Уншигч нь product owner, frontend/backend хөгжүүлэгч, QA, support баг; анхдагч persona нь Ану.

## Хамрах хүрээ

Хамруулна: Хоолны жагсаалт, хайлт, дэлгэрэнгүй; сагсанд нэмэх, тоо өөрчлөх, устгах, нийт дүн; хүргэлтийн хаяг, боломжит цаг, төлбөрийн арга, захиалга үүсгэх; өөрийн захиалгын төлөв, түүх, зөвшөөрсөн төлөвийн цуцлалт, амжилтын баталгаа. Эдгээр нь сонголт, зардал, нэг захиалгын бүрэн мэдээлэл, дараах хяналтад хэрэгтэй. MUST/SHOULD/COULD эрэмбийг SRS тогтооно.

Хасна:

• Рестораны бүрэн admin CMS — хэрэглэгчийн захиалгын хүрээнээс тусдаа ажилтны бүтээгдэхүүн.

• Courier route optimization — хүргэлтийн зам оновчлох нь тусдаа ажиллагааны систем.

• Картын нууц мэдээлэл хадгалах — загварт энэ үүргийг payment provider-т хариуцуулсан.

Хойшлуулна: Урамшуулал, loyalty, promo campaign-ийг үндсэн урсгалын дараа; live courier map, автомат refund, төлөвийн push мэдэгдлийг бизнесийн дүрэм ба гаднах интеграц батлагдсаны дараа хэлэлцэнэ. Эдгээрийг эхний хувилбарт хэрэгжсэн гэж амлахгүй.

## Хил ба баталгаажуулах зүйл

Загвар нь веб интерфейс, HTTPS/JSON API, гадаад төлбөр болон мэдэгдлийн үйлчилгээтэй; үнэ төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ. Provider-ийн бодит холболт, production ажиллагаа баталгаажаагүй. Рестораны төлөв шинэчлэх үүрэг нь гаднах оролцогчийн хил; бүрэн staff UI энэ хүрээнд орохгүй.

W01–W04 нь бүтээгдэхүүний суурь шаардлага, архитектурыг тодорхойлно. W05 OpenAPI ба локал mock нь сонгосон HTTP гэрээг үзүүлнэ. W06 Python модуль нь захиалга үүсгэх, өөрийн захиалга унших, Pending захиалга цуцлах жишээ; бүтэн веб бүтээгдэхүүний баталгаа биш. SRS-ийн Pending/Confirmed цуцлалттай зөрөх хэсгийг мөрдөх хүснэгтэд хэрэгжүүлэлтийн дутагдал гэж бүртгэнэ.

“Just enough” шийдвэр: Нэг захиалгын урсгалыг шалгаж болох хэмжээнд бичиж, шаардлага, интерфейс, тестийг холбоно. Шалгах боломжгүй дэд системийн дэлгэрэнгүйг баталгаажсан мэт нэмэхгүй. Бодит захиалагчийн зөвшөөрөл хүлээгдэж байна.

Өөрчлөх дүрэм: Шинэ семинарын pull request-д шалтгаан, нөлөөлөх шаардлага, API/архитектур, тест, эзэн, шийдвэрийн төлөвийг хамт шинэчилнэ. ID-ийн өмнөх утга ба өөрчлөлтийн түүхийг хадгална.

Эх: Week_02_FoodFlow.docx; Software_Project_Documentation_Week_02_Handout.pdf-ийн UE-2 — эх сурвалжийн бүртгэл. Chinchilla Ch. 5, pp. 53–55 — handout-ийн заалт. W02 тайлан.